F_AA_233A

CONSEJO DE DOCENCIA

FORMULARIO DEL PROYECTO DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

| DATOS GENERALES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unidad Académica: | Facultad de Ingeniería de Sistemas |  |
| Carrera: | Ingeniería en Ciencias de la Computación |  |
| Proyecto: | Sistema de Estudio para ingreso a la Escuela Politécnica Nacional. |  |
| Número de participantes: | 5 |  |
| Departamento: | Departamento de Informática y Ciencias de la Computación |  |
| Línea de investigación: | Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial |  |
| Asignaturas: | Programacion I, Progrmacion II, Estructura de Datos y Algoritmos I, Estructura de Datos y Algoritmos II, Metodos Numericos, Fundamentos de Bases de Datos, Redes de Computadores I, Ingenieria de Software I, Inteligencia Artificial, Redes de Computadores II, Aplicaciones Web, Data Mining y Machine Learning, Ingenieria de Software II, Aplicaciones Moviles, Interaccion Humano Computador, Recuperacion de Informacion, Seguridad Informatica. |  |
| Profesor: | Ph.D Yoo Park Sang Guun |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO |  |  |
| El presente proyecto plantea el desarrollo de un Sistema de Estudio Inteligente y Autónomo, orientado a la preparación de aspirantes para el examen de ingreso a la Escuela Politécnica Nacional. Este sistema estará compuesto por una plataforma educativa modular diseñada para brindar apoyo académico personalizado, automatizado y accesible, centrado en los contenidos clave del proceso de admisión. La solución se estructura en cinco módulos funcionales e independientes, que en conjunto permiten abordar áreas fundamentales del estudio preuniversitario: interfaz de usuario web, gestión del backend inteligente, un asistente académico basado en inteligencia artificial local, y modelos especializados en el fortalecimiento de habilidades numéricas y verbales. Para su desarrollo se emplearán tecnologías modernas como procesamiento de lenguaje natural, modelos de lenguaje open source y herramientas llm, con la finalidad de ofrecer una experiencia eficiente, escalable y adaptable a diversos contextos. |  |  |
| OBJETIVO DEL PROYECTO |  |  |
| Diseñar y desarrollar un sistema modular de estudio inteligente para la preparación del examen de ingreso a la Escuela Politécnica Nacional, que integre automatización educativa, asistencia académica personalizada mediante inteligencia artificial, entrenamiento de modelos especializados en áreas verbales y numéricas, e interfaces web accesibles, con el fin de fortalecer el proceso de aprendizaje de los aspirantes de forma continua, segura y eficiente. |  |  |
| ALCANCE DEL PROYECTO |  |  |
| El alcance del proyecto contempla el diseño, desarrollo, implementación y validación de un sistema modular de estudio inteligente enfocado en la preparación para el examen de ingreso a la Escuela Politécnica Nacional. El sistema estará compuesto por cinco módulos independientes pero integrados entre sí, cada uno desarrollado por un integrante del equipo. Estos módulos abarcan la construcción de una interfaz web accesible, un backend inteligente para la gestión de usuarios y contenidos, un asistente académico basado en modelos de lenguaje ejecutado localmente, y dos módulos especializados en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial para reforzar habilidades numéricas y verbales. Cada componente será documentado y evaluado de forma individual, garantizando así un desarrollo autónomo, escalable y alineado con los requerimientos del proceso de admisión. |  |  |
| COMPONENTES, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS |  |  |
| Estudiante A: Módulo – Front-end Actividades específicas y horas asignadas No.; Actividades específicas; Horas. 1; Revisión de requerimientos funcionales y diseño inicial de interfaz; 20. 2; Definición de estructura de navegación y diseño de componentes base; 24. 3; Implementación del layout general (header, sidebar, footer, rutas); 28. 4; Desarrollo de interfaz del módulo de cursos y lecciones; 30. 5; Desarrollo del panel del estudiante (dashboard y progreso); 28. 6; Implementación del módulo de simuladores y exámenes; 26. 7; Construcción de interfaces para recursos adicionales y materiales descargables; 22. 8; Pruebas de usabilidad y ajustes visuales.; 20. 9; Optimización responsive y compatibilidad con dispositivos móviles; 22. 10; Integración de funcionalidades de accesibilidad y validaciones visuales.; 20. Total; 240. Producto(s) esperado(s) - Prototipo funcional del front-end del aula virtual educativo. - Interfaz responsive con rutas principales y componentes clave implementados. - Dashboard funcional con resumen de progreso del usuario. - Simulador básico de examen en interfaz usable. - Estructura base para expandir módulos en el futuro. Nombre del estudiante propuesto Angela Estefanía Bedón Rojas Estudiante B: Componente Módulo – Backend Inteligente: Orquestador del sistema Inteligente Actividades específicas y horas asignadas No.; Actividades específicas; Horas. 1; Investigación de arquitecturas backend modernas para aplicaciones educativas con integración de IA (RESTful APIs, arquitectura desacoplada, microservicios); 20. 2; Diseño de la arquitectura backend general: controladores, servicios, repositorios y flujos de datos entre frontend, LLM y base de datos; 20. 3; Implementación de autenticación y control de acceso para usuarios (estudiantes, docentes, administrador); 20. 4; Implementación de autenticación y control de acceso para usuarios (estudiantes, docentes, administrador); 25. 5; Integración con el módulo LLM: conexión con la API local del asistente inteligente para consulta y recomendación contextual; 25. 6; Gestión y almacenamiento de datos de interacción del estudiante (preguntas respondidas, progreso, desempeño); 25. 7; Implementación de lógica para seguimiento personalizado del usuario y gestión de sesiones de estudio; 25. 8; Pruebas de funcionalidad, validación de seguridad y rendimiento del backend (unitarias e integradas); 20. 9; Diseño e implementación de notificaciones y alertas automáticas para el estudiante (recomendaciones, recordatorios, sugerencias de estudio); 20. 10; Documentación de endpoints y flujo de integración (Swagger/OpenAPI); 15. 11; Presentación y entrega del módulo backend como parte del componente de TICs aplicadas; 20. Total; 240. Producto(s) esperado(s) El módulo de Backend entregará una plataforma robusta, segura y extensible, que permitirá: Orquestar la comunicación entre el frontend (interfaz del estudiante) y el módulo de IA (LLM) alojado localmente. - Exponer una API REST documentada para todas las operaciones necesarias: login, consulta, avance, feedback, recomendaciones. - Almacenar y gestionar datos clave de los estudiantes: actividades realizadas, historial de respuestas, avances por tema. - Procesar y devolver recomendaciones adaptativas basadas en lógica de reglas y resultados del LLM. - Controlar el acceso a los contenidos del aula inteligente en función del progreso del usuario. - Ofrecer un backend preparado para escalar, seguro, probado y documentado, listo para integrarse tanto con el frontend web como con la aplicación móvil. Nombre del estudiante propuesto Sebastian Alejandro Roblez Cedeño Estudiante C: Componente Módulo – Asistente de Aprendizaje con LLM Local Actividades específicas y horas asignadas No.; Actividades específicas; Horas. 1; Investigación de modelos de LLM open source y frameworks de integración orientados a tutoría académica; 20. 2; Instalación, configuración y pruebas iniciales del entorno local de IA.; 20. 3; Recolección, curación y preparación de materiales académicos para entrenamiento o afinamiento del modelo.; 25. 4; Diseño y desarrollo de pipeline para la ingestión de datos y generación de embeddings personalizados con materiales del curso; 25. 5; Entrenamiento/afinamiento del LLM local con los materiales académicos, incluyendo monitoreo de entrenamiento y ajuste de hiperparámetros; 25. 6; Diseño y desarrollo de la API local para consultas desde frontend y móvil; 25. 7; Implementación de la lógica para retroalimentación personalizada y recomendaciones adaptativas según el desempeño del estudiante; 25. 8; Integración y pruebas de consumo de la API desde interfaces frontend web y aplicaciones móviles; 20. 9; Documentación técnica integral del módulo, incluyendo guía de despliegue, uso de la API, y sustentos para la asignatura Diseño de TIC; 15. 10; Evaluación del desempeño y calidad de las respuestas del modelo. 11; Presentación, socialización y entrega del módulo como parte de la asignatura TIC; 20. Total; 240. Producto(s) esperado(s) Como resultado de las actividades asignadas, se espera la implementación de un módulo completo de IA tutora académica ejecutado en un servidor local, que incluirá: - Un asistente de aprendizaje basado en LLM open source, capaz de responder preguntas académicas, entregar retroalimentación personalizada y recomendar contenidos. - Entrenamiento y adaptación del modelo con materiales académicos propios (cuestionarios, guías, textos de admisión), asegurando pertinencia contextual. - Una API local documentada, funcional y consumible por la plataforma web y la app móvil del estudiante. - Mecanismos de seguimiento del rendimiento y personalización de la experiencia de aprendizaje, con generación de perfiles y ajustes en las sugerencias. - Documentación técnica completa: guía de despliegue, uso de la API, pruebas del módulo, más la presentación final para las asignaturas Diseño de TIC y TIC. Nombre del estudiante propuesto Steven Gabriel Erazo Laguna Estudiante D: Componente Módulo – Entrenamiento de modelos HuggingFace numérico Actividades específicas y horas asignadas No.; Actividades específicas; Horas. 1; Exploración general de enfoques y modelos existentes en inteligencia artificial aplicables a la educación.; 25. 2; Revisión de experiencias de uso de IA en el aprendizaje de materias del área numérica.; 20. 3; Organización y adecuación de materiales de estudio para su uso en procesos automatizados.; 25. 4; Definición general de estructuras de entrada y salida para representar procesos educativos.; 20. 5; Ajuste de modelos de inteligencia artificial para su aplicación en entornos educativos.; 30. 6; Evaluación del comportamiento general de los modelos ante distintos tipos de actividades.; 25. 7; Implementación de un entorno básico de pruebas funcionales del sistema.; 25. 8; Elaboración de materiales de prueba y validación.; 20. 9; Revisión de aspectos generales de funcionamiento del sistema en distintos dispositivos.; 20. 10; Documentación general de los procesos realizados.; 15. 11; Presentación y análisis general de los resultados obtenidos.; 15. Total; 255. Producto(s) esperado(s) Como resultado de este módulo, se espera el desarrollo de una propuesta funcional que integre modelos de inteligencia artificial en el ámbito educativo, especialmente orientados al apoyo de materias del área numérica. A lo largo del proceso se explorarán enfoques actuales, se organizarán materiales de estudio, y se adaptarán modelos de IA con fines formativos. La solución será evaluada en distintos contextos, documentada de forma general, y presentada como evidencia del trabajo realizado, sirviendo como base para su aplicación en entornos educativos y como insumo académico para las asignaturas correspondientes. Nombre del estudiante propuesto Luis Elias Bolaños Toro Estudiante E: Componente Módulo – Entrenamiento de modelos HuggingFace verbal Actividades específicas y horas asignadas No.; Actividades específicas; Horas. 1; Exploración general de enfoques y modelos existentes en inteligencia artificial aplicables a la educación.; 25. 2; Revisión de experiencias de uso de IA en el aprendizaje de materias del área verbal.; 20. 3; Organización y adecuación de materiales de estudio para su uso en procesos automatizados.; 25. 4; Definición general de estructuras de entrada y salida para representar procesos educativos.; 20. 5; Ajuste de modelos de inteligencia artificial para su aplicación en entornos educativos.; 30. 6; Evaluación del comportamiento general de los modelos ante distintos tipos de actividades.; 25. 7; Implementación de un entorno básico de pruebas funcionales del sistema.; 25. 8; Elaboración de materiales de prueba y validación.; 20. 9; Revisión de aspectos generales de funcionamiento del sistema en distintos dispositivos.; 20. 10; Documentación general de los procesos realizados.; 15. 11; Presentación y análisis general de los resultados obtenidos.; 15. Total; 255. Producto(s) esperado(s) Al finalizar este módulo, se contará con una propuesta funcional que demuestre la aplicación general de modelos de inteligencia artificial en procesos de enseñanza y aprendizaje relacionados con habilidades verbales. El trabajo desarrollado incluirá la exploración de metodologías actuales, la organización de contenidos adecuados para su tratamiento automatizado, y la implementación de un sistema de prueba que permita evaluar su utilidad educativa. Esta propuesta servirá como evidencia del proceso formativo, será documentada técnicamente y estará orientada a su futura aplicación en contextos académicos diversos. Nombre del estudiante propuesto Alejandro Sebastian Guerrero Zapata . . . |
| SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DE MENOS DE 2 O MÁS DE 5 ESTUDIANTES (Opcional) |  |  |
| Autorizado por: |  | [Nombre y firma de la Máxima Autoridad de la Unidad Académica] |
| Fecha: |  |  |
| RECOMENDACIONES Y APROBACIONES |  |  |
| Presentado por: |  | [nombre y firma del profesor encargado del proyecto de trabajo de integración curricular] |
| Estudiantes propuestos: |  | [nombre y firma de estudiante propuesto] |
| Resolución de la CPGIC: |  | [ Aprobado ¦ Pendiente ¦ Rechazado] Pendiente => recomendaciones de ajustes al proyecto, por parte de la CPGIC |
| Presidente de la CPGIC: |  | [nombre y firma del presidente de la CPGIC] |
| Fecha de aprobación: |  |  |